Приложение 1

Основные предлагаемые мероприятия

по реализации программы «Социальное и экономическое развитие муниципального образования «Дубровское городское поселение» Дубровского района Брянской области на 2012-2016 годы».

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции | Объем финансирования, тыс.руб. | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| I .Физическая культура и спорт |
| 1 | Содержание спортивных площадок | 2012-2016 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Развитие физической культуры и спорта |
| 2 | Содержание детских игровых площадок | 2012-2016 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение условий проживания |
|  | Итого: |  | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| II.Содержание памятников |
| 1 | Поддержание памятников в надлежащем состоянии | 2012-2016 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Сохранение культурного наследия |
|  | Итого: |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| III. Культура |
| 1 | Капитальный ремонт здания РДК | 2012-2016 | 10500,0 | 3200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2500,0 | 2800,0 | Областной бюджет (по согласованию), Местный бюджет | Отдел культуры администрации Дубровского района, Дубровская поселковая администрация | Укрепление материальной базы сферы культуры |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий здания Немерского СДК | 2013 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | Местный бюджет | Отдел культуры администрации Дубровского района, Дубровская поселковая администрация | Укрепление материальной базы сферы культуры |
|  | Итого: |  | 10650,0 | 3200,0 | 1150,0 | 1000,0 | 2500,0 | 2800,0 |  |  |  |
| IV. Образование |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ Дубровская №2 СОШ | 2012-2013 | 5000,0 | 4000,0 | 1000,0 |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | Отдел образования администрации Дубровского района | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 2 | Капитальный ремонт кровли МБОУ Давыдчинская СОШ | 2013 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | Отдел образования администрации Дубровского района | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 3 | Открытие второй группы дошкольного отделения МБОУ Давыдчинская СОШ | 2012 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | Районный бюджет (по согласованию) | Отдел образования администрации Дубровского района | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 4 | Ремонт МБДОУ Немерской детский сад | 2012-2013 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | Районный бюджет (по согласованию) | Отдел образования администрации Дубровского района | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 5 | Ремонт дошкольной группы МБОУ Дубровская №1 СОШ | 2012-2016 | 110,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Районный бюджет (по согласованию) | Отдел образования администрации Дубровского района | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 6 | Ремонт МБДОУ Дубровский детский сад №2 | 2012-2016 | 110,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Районный бюджет (по согласованию) | Отдел образования администрации Дубровского района | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
| 7 | Ремонт МБДОУ Дубровский детский сад №3 | 2012-2016 | 110,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Районный бюджет (по согласованию) | Отдел образования администрации Дубровского района | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |
|  | Итого: |  | 6360,0 | 4620,0 | 1560,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| V. Здравоохранение |
| 1 | Капитальный ремонт больницы | 2014 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | Департамент здравоохранения Брянской области | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
|  | Итого: |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| VI. Снижение напряженности на рынке труда |
| 1 | Мероприятия по организации общественных работ в Дубровском городском поселении | 2012-2016 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Обеспечение занятости населения |
|  | Итого: |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| VII. Обеспечение безопасности населения |
| 1 | Обеспечение противопожарных мероприятий | 2012-2016 | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Обеспечение безопасности населения |
| 2 | Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах | 2012-2016 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Обеспечение безопасности населения |
| 3 | Модернизация системы уличного освещения | 2012-2016 | 1916,0 | 1616,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет Прочие источники | Дубровская поселковая администрация | Сокращение расходов на наружное освещение |
|  | Итого: |  | 2186,0 | 1666,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
| VIII. Демография |
| 1 | Проведение мониторинга демографических процессов на территории поселения | 2012-2016 | постоянно |  | Дубровская поселковая администрация |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| IX. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1 | Капитальный ремонт жилого фонда | 2012-2016 | 25600,0 | 5500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет (по согласованию), местный бюджет, собственные средства, прочие источники | Дубровская поселковая администрация, управляющая компания | Улучшение условий проживания |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Сельхозтехника п. Дубровка | 2012-2013 | 4000,0 | 1513,8 | 2486,2 |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 3 | Капитальный ремонт автодороги в 1-м Микрорайоне п. Дубровка | 2012 | 2855,3 | 2855,3 |  |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 4 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Олега Кошевого п. Дубровка | 2013-2014 | 5000,0 |  | 3500,0 | 1500,0 |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 5 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Сельская п. Дубровка | 2014 | 2200,0 |  |  | 2200,0 |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 6 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Ленина п. Дубровка | 2014 | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 7 | Строительство автодороги «Дубровка-Понизовка» | 2012-2014 | 10000,0 | 1200,0 | 5000,0 | 3800,0 |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 8 | Капитальный ремонт автодороги по «Дубровка-Немерь» | 2012-2013 | 22000,0 | 10800,0 | 11200,0 |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 9 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Высоцкого п. Дубровка | 2015 | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 10 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Лермонтова п. Дубровка | 2015 | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 11 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Фокина п. Дубровка | 2016 | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 12 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Ивана Трофимова, д. Немерь | 2016 | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 13 | Капитальный ремонт дворовых территорий (1-й Микрорайон, д.54, 55) | 2012 | 330,0 | 330,0 |  |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 14 | Капитальный ремонт дворовых территорий (ул. Сельхозтехника, д.7, 9) | 2014 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 15 | Капитальный ремонт центральной площади п. Дубровка и тротуаров (ул. Ленина, ул. Победы) | 2012 | 11500,0 | 11500,0 |  |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | Дубровская поселковая администрация | Улучшение автодорожной сети поселения |
| 16 | Капитальный ремонт здания бани | 2012 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  | Областной бюджет (по согласованию), местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Улучшение условий обслуживания населения |
| 17 | Благоустройство сквера по ул. 324 Дивизии п. Дубровка | 2012-2016 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Благоустройство территории сквера |
|  | Итого: |  | 107285,3 | 37219,1 | 27406,2 | 16520,0 | 12520,0 | 13520,0 |  |  |  |
| X. Торговля и потребительский рынок |
| 1 | Газификация кафе «Дубрава» Дубровского райпо в п. Дубровка | 2013-2014 | 800,0 |  | 400,0 | 400,0 |  |  | Собственные средства Дубровского райпо | Дубровское райпо | Улучшение условий обслуживания населения |
| 2 | Установка противопожарной сигнализации в магазине «Заречный» Дубровского райпо в Д. Давыдчи | 2013 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | Собственные средства Дубровского райпо | Дубровское райпо | Улучшение условий обслуживания населения |
| 3 | Замена злектропроводки в магазине «Продукты №1» Дубровского райпо в п. Дубровка | 2012 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | Собственные средства Дубровского райпо | Дубровское райпо | Улучшение условий обслуживания населения |
|  | Итого: |  | 960,0 | 100,0 | 460,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| XI. Экология |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2012-2016 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Местный бюджет | Дубровская поселковая администрация | Благоустройство территории поселения |
| 2 | Строительство мусороперегрузочной станции | 2012-2014 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | Средства инвесторов | ООО «Приоритет-Брянск» | Благоустройство территории поселения |
|  | Итого: |  | 3150,0 | 1030,0 | 1030,0 | 1030,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 141561,3 | 48045,1 | 31916,2 | 29320,0 | 15490,0 | 16790,0 |  |  |  |