РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от        05.06.     2020 года                                                                             №305

п. Дубровка

О внесении изменений в Программу

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Дубровский район» Брянской области

на период 2016-2031 годы, утвержденную

постановлением администрации

Дубровского района  от 29.02.2016г. №74

Руководствуясь Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дубровский район» Брянской области на период 2016-2031 годы, утвержденную постановлением  администрации Дубровского района от 29.02.2016г. №74 следующие изменения:

  - В разделе 6 программы таблицу «Мероприятия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сещинского сельского поселения на 2016-2024 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта | Обоснования необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятий | Затраты тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | итого | Местные Бюджеты поселений | Иные источники |
| 2016 – 2021 г.г. |
| 1. | Водоснабжение и Водоотведение 2017 г. |
| 1.1 | Строительство водонапорной башни в д. Большая Островня | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением | 1000,00 | 50,0 | 950,0 |
| 1.2 | Строительства водонапорной башни в п Сеща | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением | 300,00 | 0 | 300,0 |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в д. Большая Островня и п. Сеща | Улучшение качества жилищных условий граждан | Улучшение санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 2. | Теплоснабжение 2017 г. |
| 2.1 | Модернизация котельной п. Сеща (замена котлов, химводоочистка) | Уменьшение потерь теплоносителей, количества аварий,энергосбережение | Исключение перебоев отопления, увеличение теплоотдачи | 1500,0 | 150,0 | 1350,0 |
| 3 | Жилой фонд 2017 г. |
| 3.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Ремонт многоквартирных домов | Улучшение качества жизни населения | 3000,0 | 419,1 | 2580,9 |
|  | Итого по программе на 2017 г. | 6000,00 | 819,1 | 5180,9 |
| 1. | Водоснабжение и Водоотведение 2018 г. |
| 1.1 | Строительство сетей водоснабжения в д. Кутец | Обеспечение нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжение | 200,00 | 10,0 | 190,0 |
| 1.2 | Строительство сетей водоснабжения п. Сеща – 4710 м | Обеспечение нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением | 1250,00 | 62,5 | 1187,5 |
| 1.3 | Строительство очистных сооружений в д. Большая Островня, в п. Сеща | Очистка сточных вод | Позволит увеличить очистку сточных вод | 5000,00 | 250,0 | 4750,0 |
| 2. | Теплоснабжение 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация котельной п. Сеща (замена котлов, химводоочистка) | Уменьшение потерь теплоносителей, количества аварий,энергосбережение | Исключение перебоев отопления, увеличение теплоотдачи | 2000,0 | 200,0 | 1800,0 |
| 3 | Жилой фонд 2018 г. |
| 3.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Ремонт многоквартирных домов | Улучшение качества жизни населения | 6000,0 | 838,2 | 5161,8 |
| 4 | ТБО 2018 г. |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО | Обеспечение хранения, переработки и утилизации ТБО | Улучшение экологической обстановки в поселении | 150,0 | 150,0 | 0 |
|  | Итого по программе на 2018 г. | 14600,0 | 1510,7 | 13089,3 |
| 1. | Водоснабжение и Водоотведение 2019 г. |
| 1.1 | Строительство сетей водоснабжения в д. Кутец | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением | 200,0 | 10,0 | 190,0 |
| 1.2 | Строительство сетей водоснабжения п. Сеща – 4710 м | Обеспечение населения водой | Исключение перебоев с водоснабжением | 1250,00 | 62,5 | 1187,5 |
| 1.3 | Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в д. Большая Островня ,п. Сеща | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Улучшение санитарной и экологической обстановки в поселении | 4750,0 | 125,0 | 4625,0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Кирова в п.Сеща Дубровского района Брянской области | Обеспечение населения водой | Исключение перебоев с водоснабжением | 290,322 | 270,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительство сетей водоснабжения по ул.Матросова в п.Сеща Дубровского района Брянской области | Обеспечение населения водой | Исключение перебоев с водоснабжением | 2042,247 | 102,112 | 1940,135 |
| 2. | Теплоснабжение 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения | Уменьшение потерь теплоносителя, количества аварий, энергосбережение | Увеличение эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи | 1500,0 | 75,0 | 1425,0 |
| 3 | Жилой фонд 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Ремонт многоквартирных домов | Улучшение качества жизни населения | 6000,0 | 838,2 | 5161,8 |
| 4 | ТБО 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство Полигона ТБО | Обеспечение хранения, переработки и утилизации ТБО | Улучшение экологической обстановки в поселении | 10000,0 | 200,0 | 9800,0 |
|  | Итого по программе на 2019 г. | 26032,569 | 1682,812 | 24329,435 |
|  | Итого по программе 2016-2021 г.г. | 46632,569 | 4012,612 | 42599,635 |

1.2. В разделе 6 программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий и размеры финансирования программы Пеклинского сельского поселения Дубровского района Брянской области (2016-2024 годы) изложить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Срок реали зации | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финанси- рования | Ответственные исполни тели | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1. | Организация уличного освещения | 2016-2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Улучшение условий жизни |
| 2. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 г.г. | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет поселения | администрация поселения | Охрана окружающей среды |
| 3. | Реконструкция системы водоснабжения в д.Пеклино Дубровского района Брянской области | 2016-2024г.г. | 1578,947 |  |  |  |  |  | Областной и местный бюджеты | Администрация Дубровского района | Исключение перебоев с водоснабжением |
|  | Итого: |  | 2078,947 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |

  - В разделе 6 программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий и размеры финансирования программы Рябчинского сельского поселения Дубровского района Брянской области (2016-2024 годы) изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финанси-рования | Ответст-венные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода с заменой насосов артскажин | 2016-2021 | 3750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения | Бесперебойное обеспечение населения водой |
| 3 | Огораживыние зон санитарной охраны водонапорных башен | 2016 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | Бюджет поселения | Администрация поселения | Благоустройство |
| 4 | Обустройство и чистка колодцев, ремонт водозаборных колонок | 2016- 2021 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет поселения | администрация поселения | улучшение санитарного состояния территории |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Серпеевский Дубровского района Брянской области | 2016-2024г.г. | 1894,736 |  |  |  |  |  | Областной и местный бюджеты | администрация Дубровского района | Исключение перебоев с водоснабжением |
|  | Всего: |  | 5714,736 | 780,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |  |  |  |
| 5 | Установка электрических фонарей по населенным пунктам | 2016-2021 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 6. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения | Охрана окружающей среды |
|  | Всего: |  | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |

  - В разделе 6 программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий и размеры финансирования программы Рековичского сельского поселения Дубровского района Брянской области (2016-2024 годы) изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финанси-рования | Ответст-венные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода с заменой насосов артскажин | 2016-2021 | 3500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | Бюджет поселения | Администрация поселения | Бесперебойное обеспечение населения водой |
| 3 | Огораживыние зон санитарной охраны водонапорных башен | 2016 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Администрация поселения | Благоустройство |
| 4 | Обустройство и чистка колодцев, ремонт водозаборных колонок | 2016- 2021 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Бюджет поселения | администрация поселения | улучшение санитарного состояния территории |
| 5 | Реконструкция артезианской скважины в д.Зимницкая Слобода Дубровского района Брянской области | 2016-2024г.г. | 1263,157 |  |  |  |  |  |  | Областной и местный бюджеты | администрация Дубровского района | Исключение перебоев с водоснабжением |
|  | Всего: |  | 4833,157 | 730,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 |  |  |  |  |
| 5 | Установка электрических фонарей по населенным пунктам | 2016-2021 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Бюджет поселения | Администрация поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 6. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Бюджет поселения | Администрация поселения | Охрана окружающей среды |
|  | Всего: |  | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района» и разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области в сети Интернет.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Дубровского района по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Самохина И. В.

Глава администрации

Дубровского района                                                                              И.А. Шевелёв