ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                            Администрации Дубровского района

Повышение качества водоснабжения Дубровского района

на период с 2019 года по 2024 год

Администрация Дубровского района

Рп. Дубровка

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы администрации Дубровского района

«Повышение качества водоснабжения Дубровского района  на период с 2019 года по 2024 год»

| Наименование муниципальной программы | Повышение качества водоснабжения Дубровского района на период с 2019 года по 2024 год |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрации Дубровского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП «Водоканал Дубровский» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей Дубровского района качественной питьевой водой |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Дубровского района; реализация федерального проекта «Чистая вода» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего - 24 675 970 рублей, в том числе по годам реализации: на 2019 год – 2105,263 тыс. рублей; на 2020 год – 5050,505 тыс. рублей; на 2021 год – 2020,202 тыс. рублей; на 2022 год – 4500,000 тыс. рублей; на 2023 год – 5300,000 тыс. рублей; на 2024 год – 5700,000 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения на территории Дубровского района

## 2.1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

## включая описание текущего состояния, основных проблем

## в указанной сфере и прогноз ее развития

В предстоящий период на территориях городского и сельских поселений Дубровского  муниципального района  должны быть выполнены требования:  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», что позволит провести текущий ремонт существующих источников водоснабжения, завершить уже проводимую работу по обустройству водозаборов, обеспечить их экологическую безопасность.

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития района. Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния.

На сегодняшний день система водоснабжения городского  и сельских поселений муниципального образования Дубровский район состоит из:

- 43 артезианских скважин;

- 40 водонапорных башен;

-185,773км водопроводных сетей.

Перечень

объектов водоснабжения

в разрезе поселений, в соответствии с внесенными данными в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ».

| Наименование муниципального образования | Количество артезианских скважин | Количество водонапорных башен | Протяженность сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дубровское городское поселение | 14 | 13 | 76,3 км |
| Алешинское сельское поселение | 2 | 2 | 6,3 км |
| Рековичское сельское поселение | 6 | 6 | 28 км |
| Пеклинское сельское поселение | 6 | 4 | 20,2 км |
| Рябчинское сельское поселение | 5 | 5 | 23,075 км |
| Сещинское сельское поселение | 8 | 8 | 23,758 км |
| Сергеевское сельское поселение | 2 | 2 | 8,14 км |
| ИТОГО | 43 | 40 | 185,773 км |

Система водоснабжения муниципального образования  «Дубровский район»  характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водопроводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более  70 %.

Проблемы водоснабжения на территории Дубровского района необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:

- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем;

- достаточное участие средств местного бюджета в финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном направлении.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по обеспечению населения водой можно частично реализовать в течение 2019 – 2024 годов.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 80% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 3,5 % (8431 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли технологические комплексы, строительство (реконструкция) которых позволит  достичь  плановых  значений показателей  качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ * 100, где:

Ч1к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения  данного целевого показателя (31.12.2017);

Ч2к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения Дубровского района.

Рейтинг объектов:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения п.Сеща ул.Матросова | 2063,156 | 3,5 | 589,473142857 |
| 2 | Строительство водозаборного узла в рп. Дубровка | 4949,491 | 3,5 | 1414.14028571 |
| 3 | Строительство системы водоснабжения по ул. Заречная в с. Алешня | 1979,796 | 3,5 | 565,656 |
| 4 | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни с. Рековичи | 2939,998 | 3,5 | 839,999428571 |
| 5 | Реконструкция артезианской скважины в д. Пеклино | 1469,998 | 3,5 | 419,999428571 |
| 6 | Реконструкция водонапорной башни в д. Серпеевка | 1763,998 | 3,5 | 503,999428571 |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни в д. Герасимовка | 2253,998 | 3,5 | 643,999428571 |
| 8 | Реконструкция артезианской скважины в д. Зимницкая Слобода | 1175,999 | 3,5 | 335,999714285 |
| 9 | Реконструкция артезианской скважины в рп.Дубровка, ул.324 Дивизии | 1959,998 | 3,5 | 559,999428571 |
| 10 | Реконструкция артезианской скважины в рп.Дубровка 1-й Микрорайон | 2449,998 | 3,5 | 699,999428571 |
| 11 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Новый Свет | 1175,999 | 3,50 | 335,999714285 |
| Итого: | 24182,429 | 3,5 | 6909,26542857 |

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации федерального проекта «Чистая вода» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой после реализации проекта повысится с 74,5% до 80,0%.

#### 3.  Цели и задачи

#### муниципальной программы

3.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационных коллекторов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационной насосной станции и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

#### 4. Сроки  реализации

#### муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2019 -2024 годах.

5. Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Реализация   муниципальной  программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем  ассигнований, предусмотренных  на реализацию муниципальной программы:

на 2019 год – 2105,263 тыс. рублей;

на 2020 год – 5050,505 тыс. рублей;

на 2021 год – 2020,202  тыс. рублей;

на 2022 год – 4500,000 тыс. рублей;

на 2023 год – 5300,000 тыс. рублей;

на 2024 год – 5700,000 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Характеристика объектов муниципальной подпрограммы  «Повышение качества водоснабжения Дубровского района

на период с 2019 года по 2024 год»

| № | Объектная характеристика | Финансово – экономическая характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | мо | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | В том числе | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб./ процент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сещинское сельское поселение | П.Сеща ул.Матросова | МО Дубровский район | Строительство сетей водоснабжения | Предельная плановая стоимость работ | 2105,263 |  |  |  | 589,473142857 | 5 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 650,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2105,263 | 2063,156 | 42,107 |  |  |  |
| 2 | Дубровское городское поселение | Рп.Дубровка | МО Дубровский район | Строительство водозаборного узла | Предельная плановая стоимость работ | 5050,505 |  |  |  | 1414,140288571 | 1 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 5050,505 | 4949,491 | 101,014 |  |  |  |
| 3 | Алешинское сельское поселение | ул. Заречная в с. Алешня | МО Дубровский район | Строительство системы водоснабжения | Предельная плановая стоимость работ | 2020,202 |  |  |  | 565,656 | 6 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2020,202 | 1979,796 | 40,406 |  |  |  |
| 4 | Рековичское сельское поселение | д.Рековичи | МО Дубровский район | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | Предельная плановая стоимость работ | 3000,00 |  |  |  | 839,999428571 | 2 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3000,00 | 2939,998 | 60,002 |  |  |  |
| 5 | Пеклинское сельское поселение | д.Пеклино | МО Дубровский район | Реконструкция артезианской скважины | Предельная плановая стоимость работ | 1500,00 |  |  |  | 419,999428571 | 9 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1500,00 | 1469,998 | 30,002 |  |  |  |
| 6 | Рябчинское сельское поселение | д.Серпеевка | МО Дубровский район | Реконструкция водонапорной башни | Предельная плановая стоимость работ | 1800,00 |  |  |  | 503,999428571 | 8 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 850,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1800,00 | 1763,998 | 36,002 |  |  |  |
| 7 | Алешинское сельское поселение | д.Герасимовка | МО Дубровский район | Реконструкция водонапорной башни | Предельная плановая стоимость работ | 2300,00 |  |  |  | 643,999428571 | 4 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 850,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2300,00 | 2253,998 | 46,002 |  |  |  |
| 8 | Рековичское сельское поселение | д.Зимницкая Слобода | МО Дубровский район | Реконструкция артезианской скважины | Предельная плановая стоимость работ | 1200,00 |  |  |  | 335,999714285 | 10 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 850,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1200,00 | 1175,999 | 24,001 |  |  |  |
| 9 | Дубровское городское поселение | Рп.Дубровка ул.324 Дивизии | МО Дубровский район | Реконструкция артезианской скважины | Предельная плановая стоимость работ | 2000,00 |  |  |  | 559,999428571 | 7 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2000,00 | 1959,998 | 40,002 |  |  |  |
| 10 | Дубровское городское поселение | Рп.Дубровка 1-й микрорайон | МО Дубровский район | Реконструкция артезианской скважины | Предельная плановая стоимость работ | 2500,00 |  |  |  | 699,999428571 | 3 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2500,00 | 2449,998 | 50,002 |  |  |  |
| 11 | Дубровское городское поселение | д.Новый Свет | МО Дубровский район | Реконструкция системы водоснабжения | Предельная плановая стоимость работ | 1200,00 |  |  |  | 335,999714285 | 11 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1200,00 | 1175,999 | 24,001 |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Дубровского района  на период с 2019 года по 2024 год»

| № | Муници-пальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объём средств на реализацию программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За приод реализации программы: | 2019 год <7> | 2020 год <7> | 2021 год <7> | 2022 год <8> | 2023 год <8> | 2024 год <8> |
|  |  |  |  | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | Тыс.руб | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тысруб | тыс. руб. | тыс руб | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 <9> | 2 <10> | 3 <11> | 4 <12> | 5 <13> | 6 <14> | 7 <15> | 8 <16> | 9 <15> | 10 <16> | 11 <15> | 12 <16> | 13 <15> | 14 <16> | 15 <15> | 16 <16> | 17 <15> | 18 <16> |
| 1 | Сещинское сельское поселение | П.Сеща ул.Матросова | Общая стоимость | 650,0 | 2105,263 | 650,00 | 2105,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 2063,156 |  | 2063,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 21,053 |  | 21.053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 650,0 | 21,054 | 650,00 | 21,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дубровское городское поселение | Рп.Дубровка | Общая стоимость | 700,0 | 5050,505 |  |  | 700,0 | 5050,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ <1> |  | 4949,491 |  |  |  | 4949,491 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 50,507 |  |  |  | 50,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 700,00 | 50,507 |  |  | 700,00 | 50,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Алешинское сельское поселение | ул. Заречная в с. Алешня | Общая стоимость | 750,00 | 2020,202 |  |  |  |  | 750,0 | 2020,202 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ <1> |  | 1979,796 |  |  |  |  |  | 1979,796 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 20,203 |  |  |  |  |  | 20,203 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 750,00 | 20,203 |  |  |  |  | 750,0 | 20,203 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рековичское сельское поселение | д.Рековичи | Общая стоимость | 800,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 3000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 2939,998 |  |  |  |  |  |  |  | 2939,998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 30,001 |  |  |  |  |  |  |  | 30,001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 800,0 | 30,001 |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 30,001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пеклинское сельское поселение | д.Пеклино | Общая стоимость | 800,0 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  | 800, 00 | 1500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 1469,998 |  |  |  |  |  |  |  | 1469,998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 15,001 |  |  |  |  |  |  |  | 15,001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 800,0 | 15,001 |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 15,001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рябчинское сельское поселение | д.Серпеевка | Общая стоимость | 850,0 | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 | 1800,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 1763,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1763,998 |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 18,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,001 |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 850,0 | 18,001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 | 18,001 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Алешинское сельское поселение | д.Герасимовка | Общая стоимость | 850,0 | 2300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 | 2300,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 2253,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2253,998 |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 23,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,001 |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 850,0 | 23,001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 | 23,001 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рековичское сельское поселение | д.Зимницкая Слобода | Общая стоимость | 850,0 | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 | 1200,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 1175,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175,999 |  |  |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ<3> | 850,0 | 12,001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 22,001 |  |  |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дубровское городское поселение | Рп.Дубровка ул.324 Дивизии | Общая стоимость | 900,0 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 2000,00 |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 1959,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959,998 |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 20,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,001 |
|  |  |  |  | МБ<3> | 900,0 | 20,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 20,001 |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дубровское городское поселение | Рп.Дубровка 1-й микрорайон | Общая стоимость | 900,0 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 2500,00 |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 2449,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2449,998 |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 25,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,001 |
|  |  |  |  | МБ<3> | 900,0 | 25,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 25,001 |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дубровское городское поселение | Д.Новый Свет | Общая стоимость | 900,0 | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 1200,00 |
|  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  | 1175,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175,999 |
|  |  |  |  | БС<2> |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  |  | МБ<3> | 900,0 | 12,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 12,001 |
|  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: | Общая стоимость | 8950,00 | 24 675,969 | 650,00 | 2105,263 | 700,00 | 5050,505 | 750,00 | 2020,202 | 1600,00 | 4500,00 | 2550,00 | 5300,00 | 2700,0 | 5700,00 |
|  | в том числе: | ФБ <1> |  | 24182,429 |  | 2063,156 |  | 4949,491 |  | 1979,796 |  | 4409,996 |  | 5193,995 |  | 5585,995 |
|  |  | БС <2> |  | 246,769 |  | 21,053 |  | 50,507 |  | 20,203 |  | 45,002 |  | 63,002 |  | 69,002 |
|  |  | МБ <3> | 8950,00 | 246,771 | 650,00 | 21,054 | 700,00 | 50,507 | 750,00 | 20,203 | 1600,00 | 45,002 | 2550,00 | 63,003 | 2700,00 | 69,003 |
|  |  | ВБ <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения Дубровского района  на период с 2019 года по 2024 год»

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля городского населения Дубровского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Целевой показатель субъекта РФ | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный прирост показателя по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 1 | П. Сеща ул. Матросова | Строительство сетей водоснабжения | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 2 | Рп. Дубровка | Строительство водозаборного узла | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 3 | ул. Заречная в с. Алешня | Строительство системы водоснабжения | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 4 | д. Рековичи | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 5 | д. Пеклино | Реконструкция артезианской скважины | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 6 | д. Серпеевка | Реконструкция водонапорной башни | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 7 | Д. Герасимовка | Реконструкция водонапорной башни | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 8 | д. Зимницкая Слобода | Реконструкция артезианской скважины | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 9 | Рп. Дубровка ул.324 Дивизии | Реконструкция артезианской скважины | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 10 | Рп. Дубровка 1-й микрорайон | Реконструкция артезианской скважины | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 11 | д. Новый Свет | Реконструкция системы водоснабжения | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Этапы реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения Дубровского района  на период с 2019 года по 2024 год»

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительсно-монтажных работ по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | П.Сеща ул.Матросова | Строительство сетей водоснабжения | строительство | Не требуется | апрель/2019 | Июнь/2019 | Июль/2019 | Декабрь/2019 |
| 2 | Рп.Дубровка | Строительство водозаборного узла | строительство | не требуется | июнь/2020 | декабрь/2020 | январь/2021 | декабрь/2021 |
| 3 | ул. Заречная в с. Алешня | Строительство системы водоснабжения | строительство | не требуется | июнь/2020 | декабрь/2020 | январь/2021 | декабрь/2021 |
| 4 | д.Рековичи | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | реконструкция | не требуется | июнь/2020 | декабрь/2020 | январь/2021 | декабрь/2021 |
| 5 | д.Пеклино | Реконструкция артезианской скважины | реконструкция | не требуется | июнь/2021 | декабрь/2021 | январь/2022 | декабрь/2022 |
| 6 | д.Серпеевка | Реконструкция водонапорной башни | реконструкция | не требуется | июнь/2021 | декабрь/2021 | январь/2022 | декабрь/2022 |
| 7 | Д .Герасимовка | Реконструкция водонапорной башни | реконструкция | не требуется | июнь/2021 | декабрь/2021 | январь/2022 | декабрь/2022 |
| 8 | д. Зимницкая Слобода | Реконструкция артезианской скважины | реконструкция | не требуется | июнь/2022 | декабрь/2022 | январь/2023 | декабрь/2023 |
| 9 | Рп.Дубровка ул.324 Дивизии | Реконструкция артезианской скважины | реконструкция | не требуется | июнь/2022 | декабрь/2022 | январь/2023 | декабрь/2023 |
| 10 | Рп.Дубровка 1-й микрорайон | Реконструкция артезианской скважины | реконструкция | не требуется | июнь/2022 | декабрь/2022 | январь/2023 | декабрь/2023 |
| 11 | д.Новый Свет | Реконструкция системы водоснабжения | реконструкция | не требуется | декабрь/2023 | январь/2023 | январь/2024 | декабрь/2024 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Прогноз тарифных последствий  реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения Дубровского района  на период с 2019 года по 2024 год»

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Экплуатирующая организация | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | П.Сеща ул.Матросова | Строительство сетей водоснабжения | МУП | Водоканал Дубровский | 26,52/28,00 | 26,62/28,10 | 0,10 | 0,4 |  |
| 2 | Рп.Дубровка | Строительство водозаборного узла | МУП | Водоканал Дубровский | 33,14/33,63 | 33,24/33,73 | 0,10 | 0,4 |  |
| 3 | ул. Заречная в с. Алешня | Строительство системы водоснабжения | МУП | Водоканал Дубровский | 28,87/29,86 | 28,97/29,96 | 0,10 | 0,4 |  |
| 4 | д. Рековичи | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | МУП | Водоканал Дубровский | 29,86/31,09 | 29,96/31,19 | 0,10 | 0,4 |  |
| 5 | д. Пеклино | Реконструкция артезианской скважины | МУП | Водоканал Дубровский | 29,86/31,09 | 29,86/31,09 | 0,10 | 0,4 |  |
| 6 | д. Серпеевка | Реконструкция водонапорной башни | МУП | Водоканал Дубровский | 31,09/32,18 | 31,19/32,28 | 0,10 | 0,4 |  |
| 7 | Д. Герасимовка | Реконструкция водонапорной башни | МУП | Водоканал Дубровский | 31,09/32,18 | 31,19/32,28 | 0,10 | 0,4 |  |
| 8 | д. Зимницкая Слобода | Реконструкция артезианской скважины | МУП | Водоканал Дубровский | 24,25/24,67 | 24,35/24,77 | 0,10 | 0,4 |  |
| 9 | Рп. Дубровка ул.324 Дивизии | Реконструкция артезианской скважины | МУП | Водоканал Дубровский | 35,73/37,37 | 35,83/37,47 | 0,10 | 0,4 |  |
| 10 | Рп. Дубровка 1-й микрорайон | Реконструкция артезианской скважины | МУП | Водоканал Дубровский | 35,73/37,37 | 35,83/37,47 | 0,10 | 0,4 |  |
| 11 | д. Новый Свет | Реконструкция системы водоснабжения | МУП | Водоканал Дубровский | 31,09/32,18 | 34,41/35,50 | 3,32 | 11,0 |  |